Hà Nội, ngày 26  tháng 06  năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----------------

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

C«ng ty cæ phÇn ®ÇU t¦ & x¢Y dùNG sè4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 (Icon4), đồng thời cũng là năm nổi bật với những biến động lớn về kinh tế thế giới kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới kéo dài và Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đó, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và bất động sản thuộc nghành nghề  sản xuất kinh doanh chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Với truyền thống lâu đời và tình đoàn kết, nỗ lực của CBCNV trong toàn Công ty mà Icon 4 đã thu được kết quả sản xuất kinh doanh khá lạc quan so với các đơn vị cùng hoạt động trong ngành.

Hôm nay, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội sẽ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

  - Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

So với năm 2010 có những chỉ tiêu không đạt được tốc độ tăng trưởng kỳ vọng nhưng cũng ở mức có thể chấp được trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Giá trị sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn của Công ty luôn đạt trên 1.000 tỷ đồng từ năm 2008 đến nay và tiếp tục là động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

  - Công tác tiếp thị và đấu thầu.

Trong năm qua Công ty đã trúng thầu, được chỉ định thầu 61 công trình và hạng mục công trình đạt giá trị 1.295 tỷ đồng góp phần vào việc duy trì và tăng trưởng sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn năm 2011 và các năm tiếp theo.

Trong đó có một số công trình có giá trị lớn như: Nhà A1 Kim Giang (71,3 tỷ đồng); Móng và tầng hầm nhà 682 - Tổng cục an ninh (58,2 tỷ đồng);  dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê Golden Palace (124,5 tỷ đồng); móng và tầng hầm khu nhà B phải và B trái trụ sở Bộ ngoại giao (122,4 tỷ đồng); Sở chỉ huy A2 thành phố HN (209,4 tỷ đồng); nhà công vụ 12 tầng ĐH sư phạm TP HCM (97,4 tỷ đồng).

Công tác tiếp thị, đấu thầu cũng được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008, ngày càng đi vào chuyên nghiệp và bài bản, các công việc đã được chuyên môn hóa cao.

Công tác theo dõi, tìm hiểu diễn biến thị trường vật tư đầu vào được duy trì thường xuyên nhằm dự báo những ảnh hưởng không tốt đến quá trình thực hiện dự án, từng bước đã chủ động làm việc và kết hợp ngay từ bước đầu với các đơn vị trong và ngoài Công ty.

  - Công tác tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2011, các doanh nghiệp trong nước do khó khăn về kinh tế mà nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm lao động, giảm lương, nợ lương nhân viên, trong khi đó Icon 4 vẫn duy trì được số lượng, chất lượng lao động sử dụng, trả lương, đóng bảo hiểm đầy đủ, đó là nỗ lực nổi bật của Công ty, hiệu quả của công tác quản trị nhân sự, thể hiện sự quan tâm của Công ty đến người lao động.

Để đáp ứng được yêu cầu công việc, sự phát triển của Công ty, Công ty tiếp tục củng cố, sắp xếp số lao động hiện có, động viên CBCNV tự đào tạo nâng cao trình độ để có đủ khả năng đảm nhận các công việc trong Công ty, tuyển dụng CBCNV có năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu công việc của Công ty.

Năm 2011, sử dụng lao động bình quân của Công ty đạt 5.500 người, trong đó cán bộ có trình độ trên đại học 12 người, đại học 360 người, cao đẳng và trung cấp 130 người, công nhân 160 người, lao động phổ thông 4.838 người.

Công ty luôn duy trì công tác đào tạo để nâng cao trình độ, hiểu biết của CBCNV thông qua việc tổ chức các lớp học cho CBCNV với nhiều chuyên đề như: Tổ chức thực hiện dự án; Tổ chức hội thảo ứng dụng kỹ thuật mới vào thi công công trình; Hội thảo công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; Hội thảo công tác an toàn và phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp vv…

Tạo ra các giao lưu giữa ban lãnh đạo Công ty với CBCNV để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để CBCNV đóng góp các ý kiến của mình trực tiếp với lãnh đạo Công ty, cho sự phát triển chung của Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức và đào tạo vẫn còn một số tồn tại:

- Kỷ luật lao động của nhiều nhân viên chưa cao, nhiều nhân viên chưa ý thức được sự quan trọng và cần thiết của việc tuân thủ Nội quy của Công ty, cũng như việc cùng nhau duy trì, phát triển văn hóa Icon 4 cho sự phát triển của Công ty.

- Vẫn còn có hiện tượng chảy máu chất xám ở một số đơn vị khi chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp với thị trường.

  - Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp, an toàn vệ sinh lao động.

Công ty đã áp dụng phiên bản mới của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Cùng với sự sát sao của Ban điều hành Công ty, các phòng ban Công ty, từng cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể mà năm 2011 công việc quản lý chất lượng thi công, an toàn vệ sinh môi trường được thực hiện tốt và hơn năm trước:

- Hầu hết các dự án của Công ty luôn đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

- Không có tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra. Công tác vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, cháy nổ được đặc biệt chú trọng. Công việc này Công ty đã có riêng Ban an toàn phụ trách và mức độ chuyên nghiệp ngày càng cao.

- Công tác báo cáo cập nhật tình hình thi công định kỳ đã được thực hiện nghiêm túc và hệ thống để lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Công tác nghiên cứu để nâng cấp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thi công, an toàn vệ sinh lao động luôn được thực hiện để nâng cao chất lượng mọi mặt về quản lý chất lượng.

  - Công tác Tài chính – Kế toán

Trong điều kiện đặc biệt khó khăn, công tác tài chính đã được vận hành linh hoạt và bảo đảm :

- Các dự án của Công ty vẫn hoạt động khá ổn định, lương của CBCNV được trả đầy đủ.

- Công tác thu hồi vốn của Công ty trong năm 2011 được hoàn thành ở mức khá cao so với kế hoạch, và luôn được đặt là nhiệm vụ trong tâm số 1.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Với Ngân hàng, bạn hàng, Công ty luôn duy trì, giữ được chữ tín trong quan hệ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp và đầu tư.

Tuy nhiên, một số đơn vị còn chưa quan tâm, chú trọng đến Công tác nghiệm thu, thanh toán hoặc chưa bố trí cán bộ làm Công tác thanh quyết toán hợp lý, Công tác chứng từ ban đầu chưa tốt dẫn đến tình trạng bị Chủ đầu tư chiếm dụng vốn làm ảnh hưởng đến SXKD, giảm lợi nhuận của đơn vị, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh không như mong muốn.

  - Công tác chăm lo đời sống của người lao động, phong trào đoàn thể.

Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Cán bộ công nhân viên được tổ chức khám sức khỏe định kỳ như đã cam kết.

Năm 2011 thu nhập bình quân đạt 4.000.000đ/người. Chính quyền cùng với các tổ chức Đoàn thể quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động, tích cực phát động và tham gia các phong trào thi đua thiết thực và các công trình chào mừng mang ý nghĩa lớn.

Công tác công đoàn, phong trào TDTT, công tác thi đua khen thưởng đang hoạt động và có hiệu quả tốt. Công ty đã bước đầu định hình và phát triển văn hóa Công ty đó là đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đưa ICON4 thực sự là mái nhà chung của người lao động.

  - Công tác đầu tư.

Trước những khó khăn chung của thị trường bất động sản, Công ty tiếp tục sàng lọc và thúc đẩy các dự án đầu tư của mình, ưu tiên các dự án được đánh giá là khả quan, hoặc các dự án đang ở giai đoạn cuối. Sau đây là kết quả thực hiện đầu tư của một số dự án cụ thể:

    - Các dự án Công ty tham gia là thành viên sáng lập:

      - Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo

Công ty tham gia là một trong ba cổ đông sáng lập góp vốn thành lập với tỷ lệ 35%. Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo có nhiệm vụ thực hiện đầu tư dự án sân Golf 18 lỗ và hạ tầng biệt thự xung quanh sân golf tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Tình hình thực hiện dự án:

- Đến nay Công ty đã hoàn thành 100% phần hạ tầng khu biệt thự.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty CP đầu tư Tam Đảo làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 81 lô biệt thự.

      - Công ty CP Sahabak

Với mục tiêu: Có việc làm xây dựng từ dự án Nhà máy gỗ MDF có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng và nguồn nguyên liệu ưu đãi cho chế tạo các sản phẩm nội thất phục vụ kinh doanh bất đâọng sản trong tương lai, Công ty đã tham gia góp vốn với Tổng công ty XDHN là một trong ba cổ đông sáng lập thành lập công ty SAHABAK với tỷ lệ là 25%, trong đó Công ty CP ĐT&XD số 4 góp 8% vốn điều lệ. Đến nay, Công ty đã góp 3,2 tỷ đồng vào Công ty CP Sahabak. Sản phẩm gỗ ván thanh sản xuất đang được tiêu thụ tốt trên thị trường.

Hiện nay SAHABAK đang tích cực lo vốn đầu tư và triển khai xây dựng thêm một xưởng gỗ ván dăm để tận dụng phế thải từ nhà máy gỗ ván thanh đã đi vào hoạt động.

      - Góp vốn vào Công ty Hải Thạch BOT:

Trong năm 2011 Công ty đã thực hiện việc góp vốn vào Công ty Hải thạch B.O.T với tổng số vốn đã góp là: 14 tỷ đồng nhằm mục tiêu có việc làm trong lĩnh vực giao thông hạ tầng với quy mô lớn và tìm kiểm lợi nhuận qua đầu tư tài chính sau này.

    - Các dự án do Công ty làm chủ đầu tư:

      - Dự án tòa nhà đa năng Icon4 (Icon 4 Tower).

Tòa nhà Đa năng có quy mô 28 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng mức đầu tư ban đầu là 669,66 tỷ đồng. Tình hình thực hiện dự án:

- Giá trị thực hiện dự án đến nay: 650 tỷ đồng.

- Đến nay đã thi công hầu hết các hạng mục và cơ bản hoàn thành các hạng mục trong dự án.

- Dự kiến đi vào vận hành trong Quý III năm 2012.

      - Dự án nhóm nhà ở Đông Nam Láng Hạ - Thanh xuân kéo dài

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 8.000 tỷ đồng với quy mô 5,0 ha. Tình hình thực hiện dự án:

- Giá trị thực hiện dự án đến nay: 135,5 tỷ đồng.

- Hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1, triển khai các bước cần thiết để thực hiện công tác GPMB giai đoạn 2 (khu nghĩa trang)

- Phối hợp với viện QHXD Hà Nội hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

      - Dự án Tổ hợp nhà văn phòng, căn hộ 343-345 Đội Cấn; Hà Nội:

Dự án có quy mô 16 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư 533 tỷ đồng. Tình hình thực hiện dự án:

- Giá trị thực hiện dự án đến nay: 85 tỷ.

- Công ty đang tiến hành thi công cọc khoan nhồi và tường vây.

      - Dự án Nhà cao tầng N01-T5 Khu Ngoại giao đoàn Hà Nội

Dự án có quy mô 35 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư 1205 tỷ đồng. Tình hình thực hiện dự án:

- Giá trị thực hiện dự án đến nay: 52,8 tỷ.

- Đang đánh giá phương án đầu tư với 03 phương án.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty CP ĐT & PT nhà Tây Hồ và Công ty cổ phần xây dựng số 34 để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và tìm kiếm các đối tác khác để tính đến khả năng chuyển nhượng cần thiết.

      - Dự án Nhà máy gạch bê tông chưng áp

Dự án có năng lực thiết kế 300.000 m3/năm, tổng mức đầu tư 170,0 tỷ đồng. Tình hình thực hiện dự án:

- Giá trị thực hiện dự án: 0,0 tỷ đồng.

- Đang tính toán hiệu quả kinh tế và tìm đối tác hợp tác đầu tư.

    - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công

Năm 2011 do sự khó khăn về huy động vốn thi công, sự đình trệ sản xuất ở nhiều công trình nên việc đầu tư máy và thiết bị thi công mới là không nhiều, chủ yếu sử dụng lại máy, thiết bị đã được đầu tư từ những năm trước. Công ty chỉ mua mới 01 Vận thăng lồng với giá trị 2,57 tỷ đồng.

Tổng giá trị máy, thiết bị thi công của Công ty đến ngày 31/12/2011 là như sau:

DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ CHÍNH TOÀN CÔNG TY ĐẾN 31/12/2011

Các dự án đầu tư thiết bị đã phát huy tốt trong công tác thi công xây lắp, nâng cao được năng lực sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt đưa thương hiệu ICON4 phát triển ngày càng lớn mạnh trên thị trường xây dựng.

    - Công tác đầu tư tài chính và đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, năm 2011 Công ty tiếp tục đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và tham gia đầu tư tài chính phù hợp với sự phát triển chung của thị trường và năng lực của Công ty.

Công ty vẫn giữ nguyên tỷ lệ góp vốn tại các công ty con. Tính tới nay Công ty đã thành lập 01 công ty liên kết là Công ty cổ phần số 1 Hà Nội và 4 công ty con chiếm tỷ lệ góp vốn là 30% tại ICON4.2, ICON4 – Thăng Long, ICON4.5, và 20% tại ICON4 - Vạn Xuân.

- Nhận xét và kết luận.

Những kết quả đạt được trong năm 2011 khả quan trên các tất cả các mặt và các lĩnh vực. Trong điều kiện kinh tế suy thoái sâu, thách thức nhiều song Công ty đã vượt qua và hoàn thành ở mức khá cao các chỉ tiêu đề ra, giữ vững được mức độ tăng trưởng và ổn định ở các chỉ tiêu cơ bản.

  - Những kết quả đạt được.

Giá trị sản xuất kinh doanh ổn định, thu nhập bình quân tăng, tổng doanh thu, thu hồi vốn ở mức khá cao so với kế hoạch và điều kiện kinh tế vĩ mô năm 2011 của Việt Nam.

Thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 133 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.

Hệ thống quản lý và bộ máy điều hành của Công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả, từng bước được kiện toàn.

Các phòng, ban chức năng Công ty hoạt động chuyên nghiệp, nề nếp và đáp ứng được yêu cầu cho phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Quản lý và cân đối nguồn vốn hợp lý, sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động SXKD.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001-2008 đối với khối cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của Tổ chức tư vấn. Quy trình quản lý thi công được thực hiện nghiêm túc.

Công ty đã nghiên cứu ra cho ra đời Quy trình quản lý thi công mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Công ty.

  - Những tồn tại cần khắc phục.

Tuy đã đạt được những kết quả cơ bản nhưng Công ty kiểm điểm còn một số tồn tại cần khắc phục trong những năm tới:

- Lợi nhuận trong hoạt động sản xuất xây lắp chưa cao trong khi đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và là xương sống của Công ty cho đến nay. Các dự án công trình phải ứng vốn thi công vẫn còn nhiều. Công tác lập hồ sơ xác nhận doanh thu, công tác thanh quyết toán còn chậm, chưa khai thác kịp thời vốn của Chủ đầu tư nên chi phí tài chính cao, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Nhiều đơn vị trực thuộc chưa chú trọng đến việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 ở các công trình nhỏ. Quy trình quản lý sản xuất chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến còn nhiều công trình chậm tiến độ, chi phí sản xuất tăng.

- Công tác đầu tư mặc dù đã xúc tiến từ lâu nhưng chưa mang lại doanh thu cho Công ty theo kế hoạch, tiến độ thực hiện luôn bị phá vỡ, nguyên nhân do việc lập kế hoạch chưa chính xác, tổ chức thực hiện chưa quyết liệt.

- Sự quan tâm và chỉ đạo của một số lãnh đạo các đơn vị còn yếu, chưa coi trọng công tác thu hồi vốn của đơn vị, không có các biện pháp xử lý thu nợ kịp thời dẫn đến nợ đọng vốn lớn và gây khó khăn cho việc điều hành vốn sản xuất toàn Công ty.

- Còn nhiều cán bộ chưa có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trình độ và năng lực còn hạn chế.

- Công tác nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến vào thi công xây lắp công trình chưa được thực hiện tốt, cần phải củng cố và tăng cường công tác này trong thời gian tới.

  - Kết luận

Trong năm qua, tình hình kinh tế trong nước đặc biệt khó khăn do hậu quả khủng hoảng kinh tế kéo dài từ 2008 đến nay. Nhiều doanh nghiệp trong nước phá sản, giảm quy mô, cắt giảm lao động, nợ lương công nhân.  Tuy nhiên, Công ty chúng ta vẫn đứng vững, hoạt động ổn định mọi mặt là điều hết sức phấn khởi. Đạt được kết quả đó là minh chứng một Hệ thống quản trị phù hợp, sự tương trợ và phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty, hơn hết đó là sự nỗ lực của từng cá nhân trong toàn Công ty v.v…

Ngoài sự cố gắng của tập thể CBCNV, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo và quan tâm của các cổ đông, của lãnh đạo Tổng Công ty và các phòng ban chức năng của Tổng Công ty.

Tuy còn nhiều tồn tại nhưng thành tích đạt được trong năm 2011 là cơ bản, là động lực để Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 và giai đoạn 2011-2015.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 của Hội đồng quản trị xin được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Chúc đại hội thành công!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐINH CÔNG THỤY